Mapa drogowa dla aglomeracji  ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Harmonogram prac:

marzec 2016 r. – udostepnienie zatwierdzonej przez Kierownictwo Resortu „mapy drogowej” m.in. na stronie internetowej KZGW oraz Ministerstwa Środowiska. Wysłanie do marszałków województw pisma z prośbą o poinformowanie gmin o planowanej piątej już aktualizacji KPOŚK oraz zasadach uwzględniania w niej aglomeracji,

marzec – wrzesień 2016 r. – wyznaczanie i weryfikacja aglomeracji m.in. pod kątem zgodności RLM rzeczywistej
(RLMrz) a RLM w akcie prawa miejscowego,

1 września 2016 r. – przekazanie ankiety do samorządów za  pośrednictwem urzędów marszałkowskich oraz udostepnienie na stronie internetowej KZGW, (ankieta zostanie uzgodniona z DZW MŚ, DFE MŚ oraz NFOŚiGW)

1 październik – 21 październik  2016 r. –  wysłanie ankiety przez samorządy do urzędów marszałkowskich,

24 październik – 21 listopad 2016 r. – weryfikacja ankiet przez urzędy marszałkowskie oraz stworzenie zbiorczej tabeli uwzględniającej wszystkie ankiety z danego województwa,

21 listopad 2016 r. – przesłanie zbiorczej tabeli ankiet z poszczególnych województw do KZGW,

22 listopad – 30 grudzień 2016 r. – weryfikacja i przygotowanie wstępnej bazy danych aktualizacji KPOŚK (Przekazanie ankiet do NFOŚiGW, WFOSiGW oraz DFE w celu weryfikacji ankiet pod katem zgodności z projektami oraz dostępnością środków. Przekazywanie na bieżąco zweryfikowanych i uzupełnionych danych do KZGW)

styczeń – luty 2017 r. – tworzenie końcowej bazy danych na potrzeby V AKPOŚK, przygotowanie części opisowej 
i zestawień zbiorczych

marzec 2017 r. – przekazanie projektu na kierownictwo resortu

Założenia i warunki ujęcia aglomeracji w piątej AKPOŚK:

- posiadanie obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację podjętego do dnia 
30 września 2016 r.  (ostateczny termin podjęcia uchwały)

- akt prawa miejscowego będzie musiał zagwarantować zgodność z RLMrz wyliczonym wg. metodyki opisanej w IVAKPOŚK. Maksymalne odstępstwo pomiędzy RLM w rozporządzeniu/uchwale a RLMrz nie może przekroczyć 5%

- przekazanie w terminie uzupełnionej ankiety aktualizacyjnej za pośrednictwem właściwego urzędu marszałkowskiego. Nie będą uwzględniane aglomeracje, które przekażą ankiety z pominięciem urzędu marszałkowskiego lub przęślą ankiety po terminie.

- nie zostaną uwzględnione aglomeracje z RLMrz mniejszym od 2 000

Zakres ankiety aktualizacyjnej:

- dane muszą dotyczyć obszaru aglomeracji zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą

- informacja powinna przedstawiać stan aglomeracji na dzień 30.09.2016 r.

- informacja o inwestycjach planowanych do realizacji musi przedstawiać działania przewidziane od 1.10.2016 r.